**十一公司安全信息化软件二三期使用情况汇报**

集团公司安全生产部：

现将我公司使用集团公司安全信息化软件二三期的具体情况汇报如下：

**一、通用功能模块使用情况**

（一）系统二期、三期推进情况：

（1） 安全生产信息化管理系统一期按照集团公司的要求，在我公司已经基本运行正常，遇到的问题及时与集团或软件运营商沟通得到及时解决。二、三期软件我们要求在新开工的项目必须立即上线运行，已开工的项目要在三季度正式上线运行。下步将在公司的安全检查中逐一检查落实。

（二）、系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议：

（1）本部管理系统中没有子公司总部的安全培训教育的模块，公司级入厂三级安全教育、内业专项培训、三类人员继续教育、化工岗位取证培训、安全教育培训台账等相关资料无法上传，建议增加该模块。

（2）本部管理系统中企业安全大检查的模块中安全隐患项建议增加模块能够输入相关内容。

（3）本部管理系统中建议增加安全体系模块包括安全组织机构；安全体系；安全制度。

（4）本部管理系统中建议增加劳保用品发放台账模块。

（5）安全信息上报中的百万工时安全统计月报建议分为工时和事故信息上报

（6）项目现场系统中的安全费用支出在本部管理系统中无法统计汇总，建议增加该模块。

（三） 公司在2017年安全工作会及安委会全体会议上作了工作安排，并在2月初的公司内业培训上邀请诺必达公司的软件专家亲临公司讲授推广，具体进行专业培训、现场指导，参加培训人员260余人，收到较好效果。

目前公司正在协调集团公司软件与我公司综合管理软件的接轨问题，特别是解决前期安全内业资料（OA）的转移、并轨工作。

建议集团参与协调软件供应商之间的端口接轨工作。

督促诺必达公司加大现场调试、服务的频次，特别是介入对二、三期试点单位（项目）的辅导工作，增加施工现场一线人员对系统的实际操作能力。

**二、针对系统二期、三期的最终验收。**我公司暂不具备全面验收条件，目前，二期部分项目部已上线运行，具备初步验收条件；三期移动端基本未正常运行，有待继续与软件商沟通进一步推广。

**三、我公司个性化功能模块暂未进行特别定制。但我公司正在自行开发项目综合信息化软件，其中安全软件部分已进入子目设计开发阶段，我们初步考虑兼顾集团和我公司的软件兼顾，有漏项的内容以个性化功能模块的方式在集团一二期软件上建议完善。**

**十一化建安全管理部**

**2017.4.12.**