**集团（股份）公司安全生产信息化管理系统二期、三期**

**使用情况汇报**

1. **通用功能模块的使用情况**
2. 项目级使用情况

天辰公司新版安全管理软件已于2017年3月8日开始在所有项目现场投入试运行。

1. 软件实现了管理规定、安全培训、危险源辨识、特岗人员、特殊机具、安全例会、安全检查、应急预案等各安全管理环节全面管理；测试通过了以上的录入和月报数据提取。
2. 构建安全管理知识库，包括管理规定、培训素材、危险源数据库、施工方案、应急预案。
3. 软件实现了部门级对分包单位、用户信息的统一管理，保证了系统的安全性和数据一致性，便于对比。
4. 软件实现了数据同步性，保证数据提取的及时性，便于远程查看监控。
5. 建议
6. 问题：软件数据库全部导入了公司安全信息化历史数据，软件运行每次要加载全部数据库，软件反应很慢；

建议：设置数据库加载限制，优化软件功能，缩短启动时间。

1. 问题：新版安全软件操作流程较为繁琐，部分填报需要连续打开多个页面才行；

建议：优化操作流程。

1. 问题：软件稳定性有待加强；

建议：软件公司安排专人定期排查数据问题并及时反馈给公司。

1. 培训情况

2017年1月10日天辰公司施工管理部组织了对新版安全管理软件应用的专项培训，并将培训资料下发到所有施工经理、安全经理等关键岗位人员，保证了软件使用的适用性和有效性。

存在的问题：部分人员对软件操作不够熟练。

1. **验收条件**

系统已具备验收条件。

1. **定制情况**

软件个性化定制满足现场人员当前使用的需求，个性化定制完毕。具体包括：

1. 项目状态及软件关闭功能：保证对暂停项目、已完工项目、施工项目的分类管理，并对软件数据提取明确了要求。
2. 作业许可管理：设置10种常用现场作业许可证模板，并初始化到系统中。
3. 施工方案：对危险性较大的分部分项工程、需要专家论证的工程做了清单列表。
4. 事故处理/预防：实现了对不同类别事故数据的管理。
5. 项目文档资料：优化安全内业资料的管理。

中国天辰工程有限公司施工管理部

2017年4月13日