附件

安全生产信息化管理系统二期、三期测试报告

截至2017年7月，系统二期、三期平台各个功能模块的试运行结果如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名称 | 有无重大问题或BUG | 试运行结果 | 解决情况 |
| 法律法规/标准规范 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 安全实施计划 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 安全管理规定 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 现场人员动态管理 | 1.人员信息与项目用户无法实现共享，导致部分信息重复输入，增大工作量。  2.人工时月报数据提取过程逻辑不明。 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 | 已将相关问题修改要求反馈给诺比达公司完善，暂未解决。 |
| 教育培训 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 资质审核 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 作业许可管理 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 危险源辨识与评价 | 1.环境因素识别板块能源资源类评价部分缺少原始数据，需完善数据库。  2.对于识别出的重要环境因素，尚未实现自动提醒。 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 | 1.请软件公司与集团公司沟通决定数据库是由集团公司同意完善，还是各家子公司自行解决。  2.可参照重大危险源的提示方式在风险提示模块对重要环境因素进行提示。 |
| 施工方案/审查 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 安全检查管理 | 检查项目项默认只能从公共资源内抽取一次（具体检查项目是在公共资源内进行预设，每个项目在进行初始化设置时需要从公共资源库进行数据抽取），当公共资源内数据发生变化时，项目无法再次更新检查项。 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 | 建议修改为可以多次抽取，保证公共资源更新后项目可以同步更新，保证数据的有效性。（已提出，暂未解决） |
| 应急响应管理 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 奖惩管理 | 目前各单位均有较多涉外项目，软件奖惩管理部分币种只包含人民币，与项目实际情况不符。 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 | 建议两种修改方式：①改为多币种可选；②币种处设置成可编辑文本框。（已提出，暂未解决） |
| 会议管理 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 出入场管理 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 安全投入费用 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 安全物资管理 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 行政管理 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 职业健康 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 环境保护 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 事故处理/预防 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 绩效评价管理 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 管理工作报告 | HSE月报部分的数据自动提取功能存在逻辑错误，如人力投入、管理绩效数据统计等内容均与实际情况不符，另外，月报部分还存在系统闪退的问题。 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 安全信息管理 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 系统设置 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 巡检登记 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 巡检督查 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 统计分析 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 资质预警 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |
| 特殊作业 | 无 | □稳定可靠  ☑基本稳定可靠  □不稳定不可靠 |  |

系统使用部门测试人签字：

公司盖章：

时间：