会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议议题： | **集团公司安全生产信息化系统升级工作协调会第四次会议** | | |
| 时　　间： | 2016.12.29 | 地 点： | 会议室 |
| 主 持 人： | 陈春福 | 记 录 人： | 颜宏涛 |
| 参会人员姓名： | 靳艳玲、陆明、陈春福、颜宏涛、陈存银、杨红卫、高飞 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 会议议程：   1. 软件问题讨论 2. 软件公司杨红卫经理负责介绍了集团公司安全生产信息系统软件的完成情况。（截至12月29日） 3. 天辰信息部、安全部、施工部对软件的问题提出需求（共计38项，**见附件1**），由软件公司杨经理负责1月6日完成所有项的完善。按照该进度和节点的要求保质保量完成，如有问题及时与天辰有关部门沟通。 4. 目前软件的开发进度如下表：   **集团公司安全信息化系统开发进度表**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 版本号 | 累计完成情况 | | | 备 注 | | 共计提出问题（项） | 已完成量  （项） | 剩余量  （项） | | 12月15日版 | 91 | 62 | 29 |  | | 12月29日版 | 38 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |   三、进度和节点时间确定  1、天辰计划于1月9日-1月13日开展安全生产信息化系统培训。要求软件公司按计划完成该版本的确定，满足培训要求、进度要求。  2、软件公司确定于元旦节后1月5号到达天辰公司联合办公，1月6号确定提供测试版软件；  3、由软件公司负责与天辰信息部完成信息提取的对接口。  四、需要协调的问题  1、由天辰施工部提供工作许可证模版（**附件2**）；  2、由天辰施工部提供应急演练记录表（**附件3**） | | | |