会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议议题： | **集团公司安全生产信息化系统升级工作推动会** | | |
| 时　　间： | 2017.2.13 | 地 点： | 会议室 |
| 主 持 人： | 陈春福 | 记 录 人： | 李国瑞 |
| 参会人员姓名： | 陈春福、李国瑞、佘春生 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 根据软件开发的大问题，秦主任与张总做了时间和功能说明，细化关键问题：   1. 新版软件问题的阐述、问题的展示与细节沟通，由李国瑞介绍给佘工； 2. 明确各项节点完成时间：  * 软件雏形（达到使用条件）在2.18完成； * 操作手册更新到最新版并在2.20前完成； * 老版旧数据导入在2.27前完成；  1. 新版软件运行节点要求，2-3月份并行开展使用； 2. 近期工作节点明确，沟通方式留存，佘春生13965090560，保证时间进度； 3. 3月份天辰各项目开始使用新软件，新旧系统并行，对比使用，并行时间仅1个月； 4. 天辰与软件公司在2.20召开进度会，审查18号前工作完成情况； 5. 软件公司在20号开会后（最迟在27号旧数据导入完），在天辰公司进行共同数据测试。 | | | |