会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议议题： | **集团公司安全生产信息化系统升级工作推动会** | | |
| 时　　间： | 2017.2.20 | 地 点： | 会议室 |
| 主 持 人： | 陈春福 | 记 录 人： | 李国瑞 |
| 参会人员姓名： | 陈春福、李国瑞、佘春生 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. 对软件公司2017年2月13日开会确定的工作的完成情况进行核对：   软件达到正常使用条件，须在2017年2月18日前完成；  **结果：未完成。**  操作手册更新到最新版，须在2017年2月20前完成；  **结果：未完成。**  现行老版软件数据导入新版软件，须在2017年2月20日前完成；**（注：经汇报秦主任，领导要求2017年2月20日前必须完成此项工作，否则将扣除软件公司合同费用的至少10%。）**  **结果：未完成。**  新版安全管理软件2017年2月和3月份与旧版安全管理软件并行使用；  **结果：未完成。2017年2月份新版安全管理软件无法与旧版安全管理软件并行使用。**   1. 截至目前新版安全管理软件开发过程中尚未完成的问题的阐述、问题的展示与细节沟通，由李国瑞介给佘春生介绍。   **新版安全管理软件存在的所有遗留问题（包括集团公司5张报表在内的所有问题），软件公司承诺： 2017年2月27日前完成；**   1. 新版安全管理软件达到正常使用和发布条件。   **软件公司承诺：2017年2月27日前完成；**   1. 新版软件操作手册需更新到最新版。   **软件公司承诺： 2017年2月27日前完成；**   1. 现行老版软件数据导入新版软件。   **软件公司承诺： 2017年2月27日前完成；**（注：经汇报秦主任，领导要求2017年2月20日前必须完成此项工作，否则将扣除软件公司合同费用的至少10%。）   1. 软件公司诺必达安排员工高飞在2017年2月24日前来天辰联合办公，现场随时解决软件问题，并在天辰公司完成共同数据测试； 2. 再次强调：当前项目级数据无法自动提取到集团公司五张报表。   **软件公司承诺： 2017年2月27日前完成；**   1. 新版安全管理软件权限设置，须先将老版授权功能移植到新系统。   **软件公司承诺： 2017年2月27日前完成；**   1. 天辰与诺必达在2017年2月27日召开工作推动会，请诺必达张保正张总来津参加，审查前期工作完成情况。 | | | |