**手机APP及PC端测试问题汇总**

日期：2018年12月25-26日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **主要问题** | 责任人 | 状态 | |
| 诺必达回复 | TCC确认 |
|  | **请编写手机APP及对应PC端新增功能（手机APP端）操作说明手册。** | 诺必达 | 已编制完成 | 已编写  整改回复日期：  2019.1.17 |
|  | **手机APP权限设置**  应对分包商用户权限进行限制，分包单位自查问题不能显示在总包商PC端用户界面中。  现在分包商和总包商用的是同一个APP，分包商所有功能都可以启用，是不合适的，应对其功能进行限制，他们作为接收单位，应只能接收通知，上传整改记录。 | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |
|  | **PC端**缺少二维码打印模块  PC端缺少二维码打印功能，对应的手机APP端无法实现扫码查询功能。 | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2018.12.27 |
| 机具设备PC端缺少二维码打印模块。 |
| 施工及HSE专项方案查询、施工安全预警功能PC端缺少二维码打印模块，导致手机APP无法实现扫码查询功能。 |
|  | **手机APP段检查人员信息无法查询相关人员信息**  手机APP端检查人员信息，输入工人卡号查询不到相关人员信息，查询功能无法实现。 | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：2019.1.15 |
|  | **手机APP**端日常检查下发隐患时无法发送短信。 | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：2019.1.14 |
|  | **手机APP**，登录APP后总会提示服务器错误。请及时完善。 | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：2019.1.14 |
|  | **手机APP**推送功能存在问题  手机APP日常巡检功能：隐患整改确认不合格时，分包商APP端能够显示不合格的（待继续整改）问题，但是手机APP没有推送通知，缺少提醒，请完善。 | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.15 |
|  | **手机APP**人员管理模块布置不适宜  日常巡检中人员管理模块设置在此处不适宜，而且目前人员管理也只是实现人员信息查询，和扫码查询检查人员信息功能有重复的迹象。个人建议可以把人员管理放在APP下方菜单栏，和日常巡检、扫码查询一个功能层级。人员管理功能应实现人员基本信息登记，与PC端人员信息录入相关联，包括录入作业人员照片。最好将此功能给分包商开通相关权限，便于提高减轻总包商安全管理人员工作录入信息压力。 | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |
|  | **手机APP**专项检查界面，手机端缺少责任人  建议增加责任人一栏。侧边栏的对勾可以考虑去除。 | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |
|  | **手机APP**专项检查整改和专项检查实现的功能是一样的，功能重复，请调整。  专项检查整改功能和专项检查功能一致，并未实现隐患整改上传功能，请及时调整。  C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-09-09-56.jpg C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-09-09-46.jpg  **对应PC端APP检查管理——专项检查效果界面，功能和专项检查一致，仅仅是专项检查问题的录入，无隐患登记功能。**  C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\IMG_20181226_091115.jpg | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |
|  | **手机APP**领导督查  领导督查**联系人**建议改成**责任人**，请调整。  C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-10-51-38.jpg | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |
|  | **手机APP**领导督查整改模块：**待整改列表中所列问题与待整改标题统计的问题数量不一致**。待整改标题统计的数量是全部检查内容，（包括待整改和合格）  C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-11-04-42.jpg C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-11-04-50.jpg C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-13-44-29.jpg C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-13-44-37.jpg | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |
| 手机端登记的记录含合格项，在PC端都显示为隐患，状态为待整改，如下图所示，合格的问题不应再显示为待整改，请调整。  C:\Users\shangqiang\Desktop\360截图20181226110845427.jpg  C:\Users\shangqiang\Desktop\360截图20181226110901445.jpg |  |  | **未整改关闭。请落实整改。** |
| 另外，领导督查模块功能不稳定，如下图所示，在未录入任何项目的前提下，刷新时会出现以下情况，请及时调整更新。  C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-11-53-44.jpg C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-11-53-13.jpg |  |  | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |
|  | **手机APP**整改期限时间限制功能设置  日常巡检整改期限按天辰提议增加了时间限制功能（不应选择当天之前的日期），但是专项检查、领导督查中整改期限没有调整，请完善。  C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-11-15-51.jpg C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-11-02-31.jpg | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |
|  | **手机APP**端只能通过3G/4G网络连接登录，无法通过WiFi进行登录，应该保证WiFi 3G 4G都可以连接，请改进。 | 诺必达 | 还需与信息中心沟通设置路由 | **未整改关闭。** |
|  | 系统不稳定，偶尔出现崩溃。请完善。  C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-16-28-31.jpg C:\Users\shangqiang\Desktop\APP手机测试问题图片\Screenshot_2018-12-26-16-28-31.jpg | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |
|  | 手机APP发现模块下的资质预警总是提示：“查询不到有关结果，请检查查询条件是否正确”，请检查是否为软件问题，如为软件自身问题请及时完善。  C:\Users\shangqiang\Desktop\Screenshot_2018-12-26-21-22-36.jpg | 诺必达 | 已修改完成 | 已整改  整改关闭日期：  2019.1.14 |